GRUPO SENDA

Proyecto Senda Midas

Mapeo de Integraciones y APIs

Documento de diagnóstico: estado actual, brechas y recomendaciones

| Preparado por | Paolo Rodriguez / Santiago Martín-Laborda |
| --- | --- |
| Fecha | 7 de mayo de 2026 |
| Área | Mejora Continua ¦ Grupo Senda |
| Clasificación | Documento interno ¦ Confidencial |

# 1. Propósito del documento

Este documento presenta un mapeo exhaustivo de todas las integraciones y APIs que alimentan la plataforma Senda Midas, cruzando lo que indica el Reporte de Avance del proyecto con lo que realmente existe implementado en el código fuente a la fecha.

El objetivo es dar visibilidad clara a las áreas de Tecnologías de Información y Dirección sobre tres preguntas clave:

- Qué integraciones ya están operando correctamente en producción.

- Qué integraciones están pendientes, parciales o funcionando con datos temporales.

- Qué integraciones adicionales se necesitan para completar el modelo predictivo de Fase 2 y que aún no están contempladas formalmente.

# 2. Resumen ejecutivo de integraciones

La plataforma cuenta actualmente con 5 integraciones activas en producción (JDE + OpenAI), 2 integraciones opcionales (Cognos), y al menos 5 integraciones críticas que aún no existen o dependen de endpoints que TI y otros equipos deben habilitar.

| Área | Operando | Parcial | Pendiente | Recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JDE Tesorería (antiguas, bancos, empresas) | OPERANDO |  |  |  |
| JDE Cobranza + Indicadores | OPERANDO |  |  |  |
| Bancos (4 instituciones vía JDE) | OPERANDO |  |  |  |
| Cognos (catálogos clientes/proveedores) |  | PARCIAL |  |  |
| OpenAI (asistente MIDAS AI) | OPERANDO |  |  |  |
| Órdenes de compra |  |  | PENDIENTE |  |
| Órdenes de pago / egresos |  |  | PENDIENTE |  |
| Abastecimientos |  |  | PENDIENTE |  |
| Nómina (TRESS) |  |  | PENDIENTE |  |
| Servicio de deuda |  |  |  | RECOMENDADO |
| Impuestos (JDE) |  | PARCIAL |  |  |
| RFCs internos (transferencias) |  | PARCIAL |  |  |

# 3. Integraciones operando en producción

Estas integraciones están conectadas, probadas y en uso diario por el equipo de Tesorería.

## 3.1 JDE — Antigüedad de saldos (CXP)

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /antiguedadsaldos | OPERANDO | CXP, Cobranza, Planeación |
| Datos | Facturas por proveedor, antigüedad, montos MXN/USD |  |  |
| Buckets | 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, +180 días |  |  |
| Observación | Funcionando sin problemas. Es la columna vertebral de CXP. |  |  |

## 3.2 JDE — Estados de cuenta bancarios

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /bancos | OPERANDO | Tesorería, Bancos, Reconciliación |
| Datos | Movimientos diarios, saldo inicial/final, códigos transacción |  |  |
| Formatos | SWIFT, BAI2, MT940 |  |  |
| Bancos | Banamex, Banorte, BanBajío, Santander |  |  |
| Concurrencia | 6 workers simultáneos, 3 reintentos con backoff |  |  |
| Observación | Los 4 bancos operan vía JDE. Santander tiene parser CSV/TXT adicional como respaldo. |  |  |

## 3.3 JDE — Catálogo de empresas

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | GET /empresas | OPERANDO | Selector global de compañía |
| Datos | Cía, nombre, RFC, moneda base, estatus activa |  |  |
| Observación | Base para todos los módulos. Sin problemas. |  |  |

## 3.4 JDE — Cobranza (CXC)

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /cobranza | OPERANDO | Cobranza, Proyección, Motor de colección |
| Liberado | 1 de mayo de 2026 |  |  |
| Datos | Facturas por cliente, fechas vencimiento, montos, tasa IVA, UUID fiscal |  |  |
| Observación | Recientemente liberada. Es la integración clave que habilita el motor de cobranza proyectada. |  |  |

## 3.5 JDE — Indicadores de cobranza (recibos)

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /CobranzaIndicadores | OPERANDO | Reconciliación real |
| Proxy | Servidor separado (srv-desarrollo:90) |  |  |
| Datos | Recibos de pago, aplicaciones por factura, banco/cuenta |  |  |
| Observación | Permite cruzar depósitos bancarios con facturas cobradas. Motor de conciliación de 4 capas. |  |  |

## 3.6 OpenAI — Asistente MIDAS AI

| Atributo | Detalle | Estado | Módulo consumidor |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint | POST /v1/chat/completions (OpenAI) | OPERANDO | MIDAS AI Chat |
| Modelo | gpt-4o-mini (configurable) |  |  |
| Capacidad | Consultas en lenguaje natural + generación de ajustes financieros |  |  |
| Observación | Funcional. En producción la API key debe moverse a servidor (actualmente embebida en cliente). |  |  |

# 4. Integraciones parciales o con limitaciones

Estas integraciones existen en el código pero tienen limitaciones que deben resolverse.

## 4.1 Cognos — Catálogos de clientes y proveedores

| Atributo | Detalle | Estado | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoints | GET /reports/midas/clientes y /proveedores | PARCIAL | Confirmar disponibilidad con TI |
| Problema | Si Cognos no responde, se usan datos embebidos (mock) |  |  |
| Impacto | Los catálogos de clientes/proveedores pueden estar desactualizados |  |  |
| Solución | Garantizar acceso estable a Cognos o migrar a endpoint JDE directo |  |  |

## 4.2 Impuestos (módulo fiscal)

| Atributo | Detalle | Estado | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado actual | Solo entrada manual (IVA, ISN, IMSS) | PARCIAL | Desarrollar endpoint JDE |
| Código | Stub para source: 'JDE' existe pero sin endpoint real |  |  |
| Impacto | El dashboard fiscal depende de captura manual; no escala |  |  |
| Solución | Habilitar endpoint de obligaciones fiscales desde JDE |  |  |

## 4.3 RFCs internos para detección de transferencias

| Atributo | Detalle | Estado | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado actual | Lista de RFCs de empresas Senda hardcodeada en código fuente | MOCK | Mover a configuración o API |
| Problema | Si se crea o cambia una empresa del grupo, hay que modificar código |  |  |
| Impacto | Transferencias internas pueden clasificarse mal en el flujo neto |  |  |
| Solución | Consumir lista de empresas del grupo desde /empresas o config centralizada |  |  |

# 5. Integraciones pendientes críticas

Estas integraciones están documentadas como dependencias en el Reporte de Avance y son requisito para la Fase 2 (modelo predictivo). A la fecha no existe implementación en el código.

## 5.1 Órdenes de compra

| Atributo | Detalle | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint esperado | POST /ordenes-compra (o equivalente JDE) | NO IMPLEMENTADO | TI + Mejora Continua |
| Datos necesarios | OC por proveedor, montos, fechas compromiso, estatus aprobación |  |  |
| Para qué se necesita | Proyectar egresos futuros con base en compromisos reales, no solo CXP vencida |  |  |
| Estado en código | Solo existe como tipo en datos mock de planeación financiera |  |  |
| Impacto de no tenerlo | El modelo predictivo no puede anticipar pagos antes de que aparezcan en antigüedad de saldos |  |  |

## 5.2 Órdenes de pago / egresos

| Atributo | Detalle | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint esperado | POST /ordenes-pago (o equivalente JDE) | NO IMPLEMENTADO | TI + Tesorería |
| Datos necesarios | Pagos programados, proveedor, fecha ejecución, banco destino |  |  |
| Para qué se necesita | Saber qué pagos ya están autorizados y cuándo saldrán del banco |  |  |
| Estado en código | Los usuarios confirman pagos manualmente en la UI como workaround |  |  |
| Impacto de no tenerlo | Tesorería no tiene visibilidad automatizada de egresos comprometidos |  |  |

## 5.3 Abastecimientos

| Atributo | Detalle | Criticidad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint esperado | GET /abastecimientos (compromisos activos) | NO IMPLEMENTADO | TI + Abastecimientos |
| Datos necesarios | Compromisos de compra por proveedor, calendarios de entrega, montos |  |  |
| Para qué se necesita | Alimentar la proyección de egresos con compromisos de cadena de suministro |  |  |
| Estado en código | Referenciado en tipos de planeación financiera pero sin implementación |  |  |
| Impacto de no tenerlo | El modelo predictivo opera ciego respecto a compromisos de abastecimiento |  |  |

# 6. Integraciones recomendadas (no contempladas formalmente)

Estas integraciones no aparecen en el Reporte de Avance, pero el análisis del código revela que son necesarias o altamente convenientes para que el modelo predictivo funcione con precisión.

## 6.1 Nómina proyectada (Sistema TRESS)

| Atributo | Detalle | Criticidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema origen | TRESS (sistema de nómina de Grupo Senda) | PENDIENTE | Alta — nómina es uno de los egresos más grandes |
| Estado actual | API ya solicitada al equipo de TRESS. Montos mock en código (13.6M + 13.8M quincenal) |  |  |
| Datos necesarios | Nómina proyectada por compañía, quincena, montos brutos y netos |  |  |
| Problema | Si la nómina varía, la proyección de egresos es inexacta |  |  |
| Solución | Consumir API de TRESS una vez habilitada e integrar al motor de proyección |  |  |

## 6.2 Servicio de deuda

| Atributo | Detalle | Criticidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint sugerido | GET /deuda/{cia}/servicios | RECOMENDADO | Media-Alta — pagos de crédito son fijos y predecibles |
| Estado actual | Un solo pago mock de 5.4M (BBVA, día 23 del mes) |  |  |
| Problema | Sin esta data, el modelo no distingue deuda de gastos operativos |  |  |
| Solución | Endpoint con calendario de amortización por crédito |  |  |

## 6.3 Tipo de cambio en tiempo real

| Atributo | Detalle | Criticidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Endpoint sugerido | GET /tipo-cambio o API externa (Banxico) | RECOMENDADO | Media — operaciones multi-moneda |
| Estado actual | Moneda hardcodeada MXN en formatters.ts |  |  |
| Problema | Facturas en USD se muestran sin conversión actualizada |  |  |
| Solución | Consumir tipo de cambio diario de Banxico o JDE |  |  |

## 6.4 Calificación de proveedores

| Atributo | Detalle | Criticidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente actual | Archivo Excel mantenido por las áreas operativas | PARCIAL | Alta — mencionado en próximos pasos del reporte |
| Estado | Los datos existen en Excel. Se está evaluando cómo migrarlos a JDE. |  |  |
| Problema | Mientras viva en Excel no es consumible automáticamente por Midas |  |  |
| Solución | Migrar calificaciones a JDE y exponer vía endpoint, o crear carga masiva desde Excel a Midas |  |  |

## 6.5 Reglas de negocio por cliente

| Atributo | Detalle | Criticidad | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | Ya implementado en el código de Midas | OPERANDO | Core del modelo predictivo Fase 2 |
| Ubicación | Assumptions de cobranza por cliente configurables en la UI y persistidas en store |  |  |
| Observación | Las reglas de negocio ya son funcionales. No requiere API externa adicional. |  |  |

# 7. Discrepancias entre el Reporte de Avance y el código

Al cruzar el Reporte de Avance (24 de abril de 2026) con el estado real del código fuente, se identifican las siguientes discrepancias relevantes:

| Tema | Lo que dice el reporte | Lo que muestra el código |
| --- | --- | --- |
| BanBajío y Santander | "Conexión en gestión con TI" | Ambos bancos ya operan vía el endpoint /bancos de JDE. Santander además tiene parser CSV/TXT. El reporte está desactualizado en este punto. |
| Cobranza | "Pendiente — conexión en gestión" | El endpoint /cobranza fue liberado el 1 de mayo de 2026. Ya está operando. El reporte fue anterior a la liberación. |
| Indicadores de cobranza | No mencionado | Existe un segundo endpoint (/CobranzaIndicadores) que cruza recibos con depósitos bancarios. No aparece en el reporte. |
| OpenAI / Capa IA | "Fase 3 — 40% avance" | El módulo MIDAS AI ya está funcional con tool calling y generación de ajustes financieros. El avance real es superior al reportado. |
| Nómina (TRESS) | No mencionada como dependencia | El código usa datos mock. La API ya fue solicitada al sistema TRESS. Es necesaria para que la proyección de egresos sea precisa. |
| Servicio de deuda | No mencionado como dependencia | El código usa un dato mock de 5.4M. Necesario para distinguir deuda de gastos operativos. |
| Órdenes de compra/pago | "Pendiente" | Correcto — no hay implementación. Es la brecha más crítica. |

# 8. Matriz de prioridad de integraciones pendientes

Orden sugerido de implementación basado en impacto en el modelo predictivo y complejidad estimada:

| # | Integración | Impacto | Complejidad | Criticidad | Dependencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Órdenes de compra | Muy alto | Media | NO IMPLEMENTADO | TI (endpoint JDE) |
| 2 | Órdenes de pago / egresos | Muy alto | Media | NO IMPLEMENTADO | TI (endpoint JDE) |
| 3 | Abastecimientos | Alto | Media-Alta | NO IMPLEMENTADO | TI + Área Abast. |
| 4 | Nómina (TRESS) | Alto | Media | PENDIENTE | API solicitada a TRESS |
| 5 | Calificación proveedores | Alto | Baja | PARCIAL | Excel → JDE (en proceso) |
| 6 | Servicio de deuda | Medio-Alto | Baja | RECOMENDADO | Finanzas / JDE |
| 7 | Impuestos desde JDE | Medio | Media | PARCIAL | TI |
| 8 | Tipo de cambio | Medio | Baja | RECOMENDADO | Banxico / JDE |

# 9. Observaciones de seguridad en integraciones

Durante el análisis del código se identificaron los siguientes puntos que requieren atención antes de la liberación a producción formal:

- Token JDE: En desarrollo se embebe en el bundle del cliente (VITE_JDE_TOKEN). En producción se inyecta server-side via Vercel Function. Correcto, pero debe validarse que el token de desarrollo nunca llegue a producción.

- API Key OpenAI: Actualmente embebida en el cliente (VITE_OPENAI_API_KEY). Debe moverse a un proxy server-side antes del despliegue formal.

- Token Cognos: Misma situación que OpenAI — debe ser server-side en producción.

- RFCs internos hardcodeados: Información fiscal de empresas del grupo está en código fuente. Debe moverse a configuración segura.

- Passwords de acceso: VITE_ADMIN_PASSWORD y VITE_PAOLO_PASSWORD son variables de entorno client-side. No son seguridad real; solo gate temporal. Debe implementarse autenticación corporativa.

# 10. Próximos pasos sugeridos

Con base en el análisis anterior, se sugiere la siguiente secuencia de acciones:

- Actualizar el Reporte de Avance para reflejar que BanBajío, Santander y Cobranza ya están operando.

- Priorizar con TI la creación de endpoints de órdenes de compra y órdenes de pago — son el bloqueo principal de Fase 2.

- Coordinar con el área de Abastecimientos la definición de datos a exponer via API.

- Solicitar formalmente a directores de área la calificación de proveedores y definir estructura de datos.

- Dar seguimiento a la solicitud de API de nómina con el equipo de TRESS y evaluar endpoint de servicio de deuda con Finanzas.

- Migrar tokens sensibles (OpenAI, Cognos) a proxies server-side antes de producción.

- Definir con TI la estructura de base de datos y servidor productivo para Fase 2.